МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической работе № 4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее описание назначения внедряемой (доработаной) ИС»

Шевцовой Елены Алексеевны

студентки 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнила: Шевцова Е.А.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 04.03.2026

Оценка:

2026 г

1. Общее описание назначения внедряемой ИС для ООО «Абитайл»

1.1. Назначение внедряемой ИС

Внедряемая информационная система предназначена для автоматизации процессов бюджетирования, управления денежными средствами и финансового анализа в строительной компании ООО «Абитайл». Основная цель внедрения системы — повышение финансовой устойчивости и предотвращение кризисных ситуаций за счет оперативного получения достоверной информации о состоянии дел по каждому объекту строительства и компании в целом.

Система призвана решить ключевые проблемы предприятия: кассовые разрывы, низкая скорость консолидации данных (до 3 дней), отсутствие инструментов прогнозирования и высокий риск ошибок при ручных расчетах.

1.2. Требования заказчика к ИС (в первом приближении)

Руководству ООО «Абитайл» необходим инструмент, который ответит на главный вопрос: «Что должна делать система?».

Необходимый функционал:

- F1. Учет и планирование: ведение бюджетов доходов и расходов в разрезе каждого строительного объекта.

- F2. Казначейство: управление денежными средствами, формирование и контроль исполнения платежного календаря.

- F3. Аналитика и прогнозирование: проведение сценарного анализа (what-if) для оценки финансовых последствий изменений (например, рост цен на материалы).

- F4. Учет договоров: ведение реестра договоров с заказчиками и субподрядчиками, контроль взаиморасчетов.

- F5. Отчетность: автоматическое формирование специализированной отчетности для руководства и выявления признаков банкротства.

Базовая платформа:

- S1 (Входные данные): плановые данные от ПТО (этапы работ, трудозатраты) и отдела снабжения (цены на материалы, графики закупок). Фактические данные из «1С:Бухгалтерия» (банковские выписки, закрытые акты). Данные по договорам.

- S2 (Выходные данные): платежный календарь, отчеты «План-фактный анализ», «Реестр задолженности», дашборд «Финансовое состояние компании», сравнение финансовых сценариев.

Базовая платформа:

ОС: не имеет значения, так как выбирается облачное решение.

СУБД: на стороне провайдера (в облаке).

Предпочтительный язык программирования:

Выбранное решение — внедрение готового продукта «Финансист», а не разработка с нуля. Язык программирования продукта (PHP, JS, C# и т.д.) для проекта не критичен, так как доработка кода не предполагается на основном этапе внедрения. Однако в рамках перспективной кастомизации планируется использование JavaScript (для доработки пользовательских отчетов через API) и Python (для создания дополнительных скриптов интеграции со сметными программами).

Выбранная модель жизненного цикла:

Так как проект подразумевает не разработку нового ПО, а внедрение и настройку готового продукта, выбирается модель с преобладанием каскадного подхода, но с итерациями на этапе настройки и адаптации. Основные этапы (обследование -> настройка -> обучение -> опытная эксплуатация) следуют последовательно, что характерно для каскадной модели, но настройка самой системы под требования пользователей происходит итеративно.

Другие идеи:

- Максимальное использование типового функционала для упрощения обновлений.

- Ключевой фактор успеха — своевременный ввод плановых данных руководителями ПТО и снабжения, что должно быть закреплено в регламенте (DE-4 из ПР№3).

- В перспективе — разработка дополнительных модулей (кастомизация) силами штатных ИТ-специалистов для учета уникальных потребностей строительной компании.

1.3. Перспективные направления доработки (кастомизации) системы «Финансист»

В ходе предварительного анализа было выявлено, что для максимального удовлетворения потребностей ООО «Абитайл» стандартного функционала «Финансист» недостаточно в следующих аспектах:

| № | Направление доработки | Описание | Планируемый срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интеграция со сметными программами | Разработка конвертера для импорта данных из Гранд-Сметы в форматы, понимаемые «Финансист» | 3-4 месяц после внедрения |
| 2 | Модуль штрафных санкций | Доработка отчетности для автоматического расчета штрафов субподрядчикам за срыв сроков | 2-3 месяц после внедрения |
| 3 | Рейтинг субподрядчиков | Создание дополнительного отчета, ранжирующего субподрядчиков по надежности | 4-5 месяц после внедрения |
| 4 | Мобильное приложение (облегченная версия) | Разработка простого мобильного интерфейса для оперативного контроля показателей руководителями на объектах | 6-8 месяц после внедрения |

1.4. Конфигурация проекта

Конфигурация проекта определяет, из каких элементов состоит проект и как они управляются. Элементы конфигурации:

Планы и графики:

- Календарный план проекта внедрения.

- План-график обучения пользователей.

Документы с требованиями:

- Техническое задание.

- Спецификация требований.

Структура и типы рабочих продуктов:

- Настроенная система «Финансист» (облачная среда).

- Инструкции для пользователей (ПТО, снабжение, менеджер по АУ).

- Регламент взаимодействия и ввода данных.

Процессы ЖЦ:

- Процесс сбора и анализа требований.

- Процесс настройки системы.

- Процесс интеграции с 1С.

- Процесс опытной и промышленной эксплуатации.

Атрибуты элементов конфигурации:

| Элемент конфигурации | Тип файла / Среда | Владелец (Ответственный) | Статус (на момент начала проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
| Календарный план | .docx / MS Project | Менеджер по АУ | В разработке |
| Техническое задание | .docx | Менеджер по АУ | Утвержден |
| Инструкция для ПТО | .pdf | Администратор внедрения | Не разработана |
| Среда «Финансист» | Облачный сервис | Провайдер («Финансист») | Доступна по подписке |
| Регламент ввода данных | .docx | Менеджер по АУ | В разработке |
| Элемент конфигурации | Тип файла / Среда | Владелец (Ответственный) | Статус (на момент начала проекта) |
| Календарный план | .docx / MS Project | Менеджер по АУ | В разработке |
| Техническое задание | .docx | Менеджер по АУ | Утвержден |
| Инструкция для ПТО | .pdf | Администратор внедрения | Не разработана |

1.5. Определение ролей и артефактов

На основе конфигурации проекта распределены роли и закреплены артефакты, за которые они отвечают.

Основные роли на этапе внедрения:

- Генеральный директор (Заказчик):

Артефакты: Утвержденное ТЗ, приказ о начале внедрения.

Зона ответственности: выделение бюджета, контроль сроков, приемка результатов.

- Менеджер по антикризисному управлению (Руководитель проекта от заказчика):

Артефакты: Календарный план, техническое задание, регламенты, настроенная финансовая модель в «Финансист», отчеты о ходе внедрения.

Зона ответственности: Формулировка требований, координация сотрудников (ПТО, снабжение), приемка этапов работ.

- Руководитель ПТО / Начальник отдела снабжения (Ключевые пользователи):

Артефакты: Заполненные шаблоны плановых данных, протоколы тестирования, подписанные инструкции.

Зона ответственности: Участие в тестировании, своевременный ввод данных в систему, соблюдение регламентов.

- Администратор внедрения:

Артефакты: Настроенные справочники, настроенная интеграция с 1С, инструкции для пользователей.

Зона ответственности: Техническая настройка системы, обеспечение обмена данными, консультирование пользователей.

Дополнительные роли на этапе кастомизации (после внедрения):

- Штатный разработчик (ИТ-специалист):

Артефакты: Исходный код скриптов, техническая документация на доработки.

Зона ответственности: Разработка дополнительных модулей, интеграционных скриптов, доработка отчетности через API «Финансист».

- Внешний консультант (от компании «Финансист»):

Артефакты: Консультационные заключения, рекомендации по оптимальному использованию API.

Зона ответственности: Помощь в сложных вопросах кастомизации, рецензирование кода.